车辆管理系统2025升级优化项目（重新采购）询价文件

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

2025年10月15日

目 录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求书	4

第三章 合同	8

第四章 报价须知	22

第五章 报价文件（格式）	23

# 第一章 询价邀请函

各供应商:

我公司的“车辆管理系统2025升级优化项目（重新采购）”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

- 一、采购项目编号：2025-069

二、采购项目名称：车辆管理系统2025升级优化项目（重新采购）

三、采购预算：80188.67元（不含税）

四、采购内容：具体详见用户需求书。

五、成交原则：本项目报价为不含税报价，报价人所报价格不得超过采购限价。从实质性满足采购需求的供应商中，按不含税报价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2025年10月21日15时30分。

- 七、报价文件开封时间：2025年10月21日15时30分。

八、报价文件递交地点：广东省东莞市东城街道运河路5号东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司合同管理部一室(313室)。

- 九、采购人联系方式：

采购联系人：王工

联系电话：0769-22001387

联系地址：广东省东莞市东城街道运河路5号东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司合同管理部一室(313室)

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

2025年10月15日

# 第二章 用户需求书

一、项目概况

管网公司车辆管理系统于2022年10月19日正式投入使用。自运行以来，系统能满足基本业务需求。随着公司的发展与制度的完善，系统部分功能已不满足当前的业务需求。为进一步完善管网公司车辆管理系统，我司提出车辆管理系统新建和优化需求，详见用户需求内容。为了进一步完善公司车辆管理业务信息化建设，增加我司各业务部门、分公司业务人员及管理人员的系统使用便利性，现需要对车辆管理系统进行优化升级建设。

- 二、项目内容

- （一）工作目标

- 在合同签订后140天内完成项目上线投产(其中包含初步验收以及最终验收)。（二）技术（服务）标准和要求

1.建设周期要求

本项目自合同签订之日起 90 天完成项目需求深化调研、软件开发、数据及功能整合、部署上线等工作并完成初步验收;初步验收后进入试运行期，试运行期为 50天，期间需完成试运行、调试、修改等工作，达到系统稳定，并于试运行期内完成最终验收。

2.项目建设要求

（1）报价人必须满足采购人用户需求书的全部内容，并完成车辆管理系统的安装测试、系统联调工作，在项目建设中负责及时解决全部技术问题。

（2）报价人应本着认真负责态度组织技术队伍，合同签订后报价人应做好项目的整体方案并报采购人审核，方案内容包括质保期内的保修、维护、服务以及技术支持，报价人必须向采购人提供系统的安装、运行、使用、维护的技术文件。承诺并协助采购人推动其信息化应用。

（3）项目建设工作开始后，报价人应允许采购人的工作人员参与系统的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作。

（4）报价人应负责在项目完成时将该项目全部有关技术文件、资料及测试、验收报告、使用手册等文档汇编成册交付采购人。

（5）报价人应对用户需求书全部功能验收合格后方视为该项目全部完成。

3.人员投入要求

报价人必须在中标之后提供工作人员名单。

- （三）安装、验收及技术文件

（1）报价人必须对其所提供的全部系统进行安装，其中包括：安装、测试和联网调试。在试运行期间，报价人应对运行期间所出现的问题及时进行解决、调整，并做好记录，此记录将作为验收的依据之一。

（2）在项目开始投入正式使用时进行验收。报价人必须向采购人提供用户需求书书中列举的所有服务的全部内容，在项目建设中负责及时解决全部技术问题。

（3）报价人必须向采购人提供系统配置说明、验收报告、用户使用手册、运维手册、培训教材、需求文档、概要设计、数据库设计、车辆管理系统源代码、编译环境说明等文档（包括电子文档）。

- （四）技术支持与售后服务要求

1.本项目要求，所有软件系统质保期为3年，自双方代表在最终验收单上签字之日起计算。报价人必须向采购人提供技术后援支持，为今后用户的系统维护提供3年的免费技术支持。

2.软件系统质保期内，所有软件均享受免费升级服务。

3.报价人必须在2小时内对采购人所提出的系统维护要求做出反应，4小时内到达现场，48小时内恢复系统正常运行。

4.报价人必须提供至少2次全面的培训，让采购人人员能使用、维护本系统，并对培训进行记录。

5.本项目要求，软件系统质保期后每年维保费用不得超过该项目合同金额的10%。

- （五）报价要求

本次报价以人民币方式进行报价。同时应按总价包干方式一次性报定，包括安装及调试、系统安装部署、项目实施费用、技术支持、运杂等全部费用。

- （六）用户需求

- （一）、系统功能需求

- 1、车辆申请界面优化：新增乘车人员筛选板块，能记录乘车人员名字并在台账导出中可显示；设定申请用车板块填写要求规范，如填写不符合要求需强制修改再提交（还车时间不能早于申请时间；加油时间不能早于申请时间，不能晚于结束时间；加油公里数不能大于还车公里数大；还车公里数不得小于申请公里数；电车无需关联燃油费一栏）；优化手机用车审核界面，用途一栏需显示全内容；新增主管级人员用车申请流程；设定车辆逾期未保养或年审，该车辆就不可申请（保养：超过保养公里数或保养时间，1个月内如仍没有去进行保养，则该车辆不能申请。年审：超过年审期限的车辆不能申请）；新增维修项目可进行多项选，减少维修时的重复选择；新增维保申请选择车辆和具体维保类型后显示上次维保公里数和间隔天数（现是只显示上次申请公里数和间隔天数）；新增维保申请单增加【本次保养公里数】（手动填写）；【本次保养时间】（按照申请时间填充）；【下次保养时间】、【下次保养公里数】（按照同车辆规定的保养时间和公里数填充）、选择年审时，维保申请增加【检验有效期】（手动填写）、【下次年审时间】（按照检验有效期一年填充时间）；新增维保申请车辆所属项目公司，自动显示车牌关联所属项目公司。

- 2、BUG修复：申请3条用车记录，第二单记录公里数丢失，存在图片，第一、第三单公里数连贯，第2单为0；提交数据，多次提交会导致数据丢失，或者填写数据失败。

- 3、新增车辆管理系统提醒：设定用车频次阈值提示警告，每月提示一次没有达到使用频次的车辆；设定保养和年审的提醒警告(保养方面，公里数和时间是先达为准进行提醒；年审是检验有效期前1个月进行提醒)；新增车辆维保单回执填写的提醒告知功能，提醒申请人完成回执闭环维保单。

- 4、车辆管理系统后台优化：用车任务明细账页面新增“删改”修改权限，此权限可分配；维保记录页面可以有“删改”修改权限，此权限可分配；优化车辆管理系统后台卡顿现象，1屏显示速度不可超过5秒。

- 5、保养提示：有保养、内容、周期台账，根据周期时间自动生成工单，由车管员派单，一线同事执行。

- （二）、台账新增及其他调整

- 1、新增下载车辆回放历史轨迹台账轨迹明细处显示车牌号、时间、速度、具体位置等信息（现无法显示车辆具体位置）

- 2、用车任务明细账：新增“车型”筛选条件；修改用车任务明细表中审批人、调度人，名字后自带“(同意)”格式。

- （三）、非功能性需求

- 1、统一检测公司内部所有车辆内的行车记录仪是否正常。

- 2、系统OBD自动检测，通过使用申请的记录和OBD的数据对比，确认OBD的状态，若异常对车辆管理员发出消息提醒。

- 3、未还车的不能申请用车，建议增加告知功能，告知当前使用人，上一位用车人未还车。

- 4、如车辆OBD产生轨迹，但车辆未在系统提出申请的，建议增加警告功能，通知车辆管理员和车辆所属部门（片区）负责人。

三、付款说明

（一）车辆管理系统

合同签订后预付该合同金额30%，项目初验合格后支付该合同金额40%，项目终验合格，结算经双方确认后支付该合同金额的25%，质保期满支付剩余合同款项，即该合同金额5%，质保期3年。报价人应向采购人提交请款报告及符合采购人要求的请款资料，审核无误后向采购人提交相应价款的增值税专用发票（软件款由采购人内部各方按照其内部约定的软件款比例承担，报价人对此知悉并明确表示同意且无任何异议。报价人需按采购人内部各方约定的软件款承担比例向采购人各方分别开具相应金额的增值税专用发票），采购人审核资料及发票无误后15个工作日内以银行转账的方式向报价人支付该项目价款。

# 第三章 合同

合同编号:

车辆管理系统2025升级优化项目合同

甲方（委托人）：XXXX

乙方（受托人）：

协议签订地址：

经充分沟通和友好协商，在《中华人民共和国民法典》的原则指导下，甲乙双方就《XXXX》的开发及后期实施、技术支持等相关事宜，达成本协议，由双方共同遵守。

第一条  开发和技术支持服务的内容和范围

1.根据甲方使用需求设计和开发《XXXX》应用软件，用于甲方实验室管理。

2.在开发完成后安装、调试《XXXX》应用软件，并进行相关人员培训。

3.乙方在软件开发前进行调研，并形成需求说明文档，经甲乙双方项目负责人签字确认的需求说明文档，将作为本合同附件，并作为系统开发、实施以及验收的依据。

第二条  开发和技术支持服务的方式

1．乙方指定开发人员到甲方现场进行需求调研，并在乙方自己的办公地点和开发环境进行开发。软件开发完成后，其安装、调试工作在甲方提供的服务器上完成。

2．在乙方提供免费技术支持服务期内，乙方将通过以下三种服务方式进行技术支持：

- 电话支持

客户通过拨打乙方指定的维护工程师电话，由乙方工程师进行电话支持。

2）远程技术支持

在甲方保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

3）现场支持

如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在用户提出现场支持要求后的24小时内，乙方将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务，及时反馈处理进度。

第三条 开发和技术支持服务的期限

1.软件开发时间为140天，自协议生效日起至      年    月    日止。

2.本项目质保三年，自甲方最终验收合格之日起计算。在质保期内，乙方向甲方提供免费技术支持服务，包括但不限于系统缺陷修复、版本功能回退、数据恢复等核心服务。服务质量应达到系统运行稳定顺畅、数据安全、功能完整的标准。

3.如有客观原因需要改变实施计划，应在双方协商后由双方项目负责人签字认可。

4.如在项目实施过程中，用户的实际需求与需求说明书中相比发生变化，或由用户负责准备的人员召集、设备采购、场地安排、网络调试、意见反馈等配合事项引起延误，则实施期限相应顺延。

第四条售后服务要求

1.服务期内，乙方向甲方提供免费技术支持，具体形式包括上门服务、远程技术支持、电话、电子邮件、论坛、信函等。乙方对接人：     ，电话:

2.正常情况下，乙方在接到甲方的故障通知后受理响应时间不得超过0.5个工作日，解决问题闭环时间不超过  个工作日。

3.乙方未按上述要求提供售后服务的，甲方有权要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由乙方承担。

第五条 甲方权利义务

1.甲方根据乙方上线功能要求的角色来选定培训对象，确定集中培训地点，同乙方协商具体培训场地、人员和时间。

2.甲方负责提供安装、调试系统所需的网络、设备和系统软件环境。

3.如甲方委托第三方从事与本项目有关或相关的事宜，甲方应确保第三方的工作进度不影响本委托项目按时完成。

4.甲方按本协议规定方式及时间向乙方支付报酬。

5.甲方负责协调甲方相关部门人员配合乙方进行需求调研，提供编制需求说明文档所需的流程、表单等资料。当乙方整理并提交需求说明文档后，对该文档如有异议，甲方有权提出修改意见并在修改后进行书面确认。

第六条  乙方权利义务

1.乙方根据甲方所提出的使用需求按时完成《XXXX》的软件开发工作，并最终按甲方的需求交付正常使用。

2.乙方在免费服务期内提供5×8小时（工作日上午   -    ,下午   -    ，国家法定假日除外）的技术支持服务，服务内容包括：乙方负责开发的《XXX》的技术咨询、软件系统恢复、软件系统功能故障处理、远程及现场支持、系统升级等服务内容。

3.乙方为甲方人员提供软件操作的相关培训。

4.乙方在协议期内为甲方系统提供软件重新部署和数据恢复服务。并在培训阶段对甲方系统管理员进行数据备份操作培训，并提供操作说明。

5.乙方需指派具有丰富项目技术经验的专人担任项目实施负责人对项目实施负责。项目期间组织足够数量和技术水平的开发、测试和实施工程师，进行《XXXXXX》的设计和开发，保障项目的工期。

乙方应保证项目实施负责人及团队成员具备相应资质和项目经验，项目团队人数不少于     人。甲方有权审核乙方人员资质，并在认为不适合时要求乙方更换相关人员。乙方应确保服务质量达到合同约定标准。

6.乙方对甲方提供的数据、流程、业务信息、用户信息、技术资料等所有与甲方相关的信息均负有严格保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向第三方披露、使用或允许他人使用上述信息。若乙方违反保密义务，应支付合同总金额的15%作为违约金并赔偿甲方损失。

第七条 双方协作事项

1.项目实施的进度与质量需要双方密切配合。

2.为保障项目过程中的交流，甲乙双方应在项目期间以电话、邮件等方式，通报项目进展、出现的问题及应对措施等项目信息。

第八条 知识产权

1．乙方按本合同要求所开发的系统，其著作权由乙方享有。甲方及其下级分支机构、参控股公司等与甲方有直接或间接产权关系的单位可以使用和复制此软件，拥有该软件的使用权和复制权，但不享有该软件的署名权、修改权、翻译权、发表权、信息网络传播权、发行权、出租权、许可权、转让权及其它从第三方机构或个人获取经济利益的权利，甲方及其下级分支机构、参控股公司等与甲方有直接或间接产权关系的单位应确保乙方所提供的技术成果不被用于其他单位；乙方享有该软件的署名权、发表权、发行权、出租权、许可权、转让权、使用权、修改权、信息网络传播权、翻译权和复制权及其它从第三方机构或个人获取经济利益的权利，乙方可将此次开发的部分或全部技术成果用于其它用途，但不可提及甲方或甲方提供的流程及数据。

2．乙方只能将甲方提供的数据、流程等资料，用于此《XXXXX》的设计、开发、测试和使用，不得用于其它任何用途，否则应支付合同总金额的15%作为违约金并赔偿甲方损失。

3．乙方在开发软件的过程中，不得有侵犯他人知识产权的行为，否则，对外承担全部侵权责任，对内视为对甲方的违约，支付合同总金额的15%作为违约金，并对甲方造成的损失进行赔偿。

第九条 项目验收

- 双方签订合同后，乙方须在90天内完成项目初步验收，乙方可向甲方提出书面的初验申请并经甲方确认，验收结果由双方项目负责人签字确认。如甲方在乙方正式提交书面的初验申请之后10日内无正当理由不进行验收，则视为甲、乙双方均同意项目初步验收。

- 初步验收后，项目进入为期50天试运行期，乙方可向甲方提出书面的终验申请并经甲方确认，验收结果由双方项目负责人签字确认。如甲方在乙方正式提交书面的终验申请之后15日内无正当理由不进行验收，则视为甲、乙双方均同意项目最终验收。

3．乙方在验收时应向甲方提交《XXXX》的可运行软件及相关技术文档（包含但不限于用户操作手册、系统管理手册等）的电子版本。验收资料应确保甲方获得系统完整交付资料，便于后续维护和管理。

第十条 费用及支付方式

- 由于乙方在合作开发中承担主要开发工作，因此由甲方向乙方支付开发及培训服务费用共计含税人民币￥XXXX元(大写：人民币￥XXXX元整)，本项目税率为   %。除非双方另有约定，否则上述费用将为甲方应付给乙方的全部费用包括但不限于乙方履行本合同约定所需的全部工作费用、差旅费、办公费、保险费、应缴税费、人工费、知识产权费、安装及调试、系统安装部署、项目实施费用、技术支持、上门培训费等、利税、运杂等相关费用。未经甲方书面同意，乙方无权增加任何费用。

- 特别约定：乙方实际提交的增值税专用发票的税率少于本合同约定的增值税税率的：乙方有权请款的金额变更为“不含税合同价请款金额×（1+乙方实际提交的增值税专用发票的税率）”，对于变更后的差额款项，乙方自愿放弃；乙方实际提交的增值税专用发票的税率多于本合同约定的增值税税率的：甲方有权暂停支付款项直至乙方提供符合本合同约定的增值税专用发票；若乙方因客观情况无法出具的，则经甲方书面同意后，乙方有权请款的金额仍为“不含税合同价请款金额×（1+本合同约定的增值税税率）”，对于多出的税款金额，乙方自愿放弃。

2．费用支付方式及时间：

合同生效后，按甲方要求向甲方提交请款资料及对应30%费用税额等额有效的增值税专用发票，甲方在收到上述请款材料并确认无误后   个工作日内支付；项目初步完成开发，并甲方初验合格后    个工作日内将初验收过程中相关的验收资料、请款资料及对应40%费用税额等额有效的增值税专用发票，甲方在收到上述材料并确认无误后   个工作日内支付；完成全部系统开发、培训服务等全部工作并经甲方最终验收合格后    个工作日内将验收过程中相关的验收及结算等资料移交给甲方，并在结算经双方确认后    个工作日内，按甲方要求向甲方提交请款资料及与25%费用及其对应的税额等额有效的增值税专用发票，甲方在收到上述请款材料并确认无误后   个工作日内支付，剩余的5%费用作为质保金。质保期期满，系统无质量问题且乙方按照本合同约定提供质保服务的，乙方按上述要求在   个工作日内提供相应有效的增值税发票，甲方在收到上述请款材料并确认无误后    个工作日内甲方向乙方无息支付质保金。如质保期内乙方未能按合同约定提供质保服务的，在质保期满后由甲方根据乙方实际履行质保服务情况与乙方结算质保金。

3.合同的履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的，乙方必须向甲方支付完相关款项后，甲方才根据本合同向乙方支付合同价和税额。若因乙方未能支付前述费用，影响项目实施的，甲方有权直接从未付合同款项中扣除，且乙方必须按照扣除前述费用前的结算价开具增值税专用发票，保证增值税税额符合法律规定。

第十一条 保密约定

1．任何一方未经另一方同意，禁止泄露本协议所涉及的相关商业和技术秘密。如违反本条，应按实际损失赔偿。如一方违反本协议保密义务，除应赔偿实际损失外，还应向守约方支付不低于协议总额15%的违约金，且守约方有权要求继续履行保密义务。

2.本协议保密条款之时效将不受本协议有效期的影响，本协议有效期满后5年内该保密条款仍将有效。

第十二条 协议的期限

1.本协议自双方代表签字、盖章之日起生效。

2.本协议有效期为自签订之日起到通过验收后三年。协议到期后，经甲乙双方协商可续签本协议。

3.本协议在发生以下情况之一时终止：1）甲乙双方均同意终止本协议；2）本协议违反法律被撤销；3）本协议内容因不可抗拒的客观因素不能完成。

第十三条 协议变更

1．经甲乙双方协商同意，本协议可以作相应变更；如乙方严重违约，甲方有权单方解除合同并要求赔偿损失。

2．任何一方未经另一方同意，擅自变更本协议条款或者将本协议权利义务转让他人，均为无效。

第十四条 违约责任

- 在合同履行期间，若非甲方、不可抗力、双方同意延期的其中原因之一，乙方未能在甲方规定开发期限内完成约定的工作内容的，每逾期一日，乙方按1000元/天承担违约金（最高不超过合同价的20%）。逾期超过【30】日的，甲方有权解除合同，自甲方发出解除合同通知之日起，乙方应停止开发。造成甲方损失的，乙方应当承担全部责任及损失赔偿，甲方有权在未付款项中直接抵扣。

- 如乙方交付的软件未达到经双方确认的需求说明文档标准，甲方有权提出异议。乙方应在收到异议后15日内完成整改，每逾期一日按合同总金额0.5‰向甲方支付违约金。整改期超过30日仍未达标的，甲方有权解除合同并要求乙方返还已付款项。

- 任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的全部实际损失，包括但不限于直接损失、为实现权利所支出的合理费用（如律师费、公证费、诉讼费、财产保全担保费、鉴定费、公证费、差旅费等）。

- 除本合同已明确约定的违约金、赔偿责任外，如一方违约造成对方损失超过违约金数额的，违约方仍应就超出部分予以赔偿。

- 如乙方未能在规定时间内响应，每延迟1小时，乙方应按单次服务费5%向甲方支付违约金。因乙方原因导致系统故障超过48小时未恢复的，乙方应按合同总金额的5‰的标准向甲方支付损失赔偿。

- 乙方因自身原因未能按期完成开发、交付、整改、技术支持等义务的，除应按本合同相关条款支付违约金外，甲方有权要求乙方限期整改、暂停付款、解除合同，并要求乙方返还已收款项及赔偿由此造成的全部损失。

- 乙方因故意或重大过失导致甲方数据丢失、泄露、损毁、系统瘫痪、业务中断等严重后果的，甲方有权单方解除合同，要求乙方承担全部损失赔偿责任并按合同总金额的20%支付违约金。

- 违约方应在接到守约方书面通知后五个工作日内履行违约责任及赔偿义务，逾期未履行的，每逾期一日，按应付款项的万分之五向守约方支付滞纳金。乙方违反本合同约定产生的赔偿金、违约金等，甲方有权在未付价款中直接扣除，由此导致的责任由乙方自行承担。

- 如因乙方原因，导致发生法律纠纷案件，甲方被列为承担责任的诉讼当事人，或造成社会负面影响的，视为乙方违约，甲方即有权对乙方处以20000元的违约金；如造成甲方经济损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费等损失），由乙方赔偿所有损失，并将相关情况报相关行政主管部门。甲方收到法院参与诉讼通知之日视为乙方构成违约，甲方即有权要求乙方承担前述违约金、损失赔偿及情况报送主管部门的违约责任，即使甲方最终未被法院判决承担任何责任，乙方也无权要求甲方免除前述违约责任。

- 本条款不影响本合同其他条款中已约定的违约责任，若有重复或冲突，以对甲方更有利者为准。

第十五条 免责条款

- 由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在十五个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

第十六条 送达：

1.甲乙双方就本合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

甲方确认其有效的送达地址为【】；联系人：【   】；联系电话【    】；电子邮箱【       】。

乙方确认其有效的送达地址为【】；联系人：【】；联系电话【】；电子邮箱【】。

甲乙双方均承诺，上述确认的送达地址和联系电话真实有效，如有错误，所导致的商业信函和诉讼文书送达不能的后果由自身承担；甲乙双方就本合同中涉及的各类通知、协议等文件按上述联系地址发出后生效，并视为送达。

2.甲乙双方上述确认送达地址适用范围包括但不限于：双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

3.甲方的送达地址需要变更时应当履行及时通知的义务，应提前【3】个工作日通过【书面】 的方式向乙方进行通知；乙方的送达地址需要变更时应当履行及时通知的义务，应提前【 3】个工作日通过【书面】的方式向甲方进行通知。

4.本条款具有独立法律效力，不因合同其他条款的无效而无效。

第十七条 纠纷的解决

如发生纠纷，应本着有利于事业发展的原则予以共同协商解决。协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十八条 附则

未经过双方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议。

1．由于政策、机构变动，甲方上级部门统一部署造成甲方无法继续履行协议的，由双方签订书面协议终止该合同。

2．本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题做出补充、说明、解释。本协议的补充协议和附件须经甲方书面确认后方可生效，且为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

3．本协议一式肆份，双方各持贰份。具有同样的法律效力。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

法定代表人/委托代理人：	法定代表人/委托代理人：

日期：	日期：

阳光合作告知函

项目名称：                 （采购编号：            ）

（填写乙方单位名称）公司：

为保证我方人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务；

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物；

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷；

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式：

1.投诉举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。

特此致函。

（填写甲方单位名称）公司

年   月  日

阳光合作告知函回执

编号：

我单位于       年    月    日收到                 公司的《阳光合作告知函》，承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

公司（盖章）

法定代表人：

年    月    日

# 第四章  报价须知

- 一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

- 二、报价文件的组成

1.报价表；

2.报价承诺书；

3.营业执照；

4.业绩合同或发票扫描件；

5.最近3年报价人牵涉的其他（失信和违法）处罚说明；

（1）根据报价人的实际情况填写，无相关事项的，在 “认定时间”列填“无”；若受到相关处罚的应附处罚相关材料复印件；若出现相关处罚的处罚期满,但处罚公示没有及时更新的情况,报价人须提供相关材料(复印件)佐证；

（2）上述行政处罚信息，以采购人在报价文件开封当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，报价人对此无异议。

- 三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、项目编号、报价人单位名称，封口位置盖章。

2.报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并盖章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

# 第五章 报价文件（格式）

- 1、报价表

| 项目名称 | 车辆管理系统2025升级优化项目（重新采购） |
| --- | --- |
| 不含税报价 | 大写： 小写： |
| 备注 | - 本项目报价为不含税报价，报价人所报价格不得超过限价。报价均包括但不限于完成本项目所需的全部费用，从实质性满足采购需求的供应商中，按不含税报价最低成交原则确定成交供应商。 - 已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。 - 上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 - 本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。 |

联系人：                          联系电话：

联系地址：                        报价人：（公章）

日期：   年    月   日

2、 报价承诺书（格式）

承诺书

致：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

我司已收到车辆管理系统2025升级优化项目（重新采购）采购文件，并完全清楚了解采购文件的所有条款要求，现重申如下：

如我司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假响应文件或存在实际供货技术参数、质量低于响应文件承诺的标准等情况的，我司将同意并接受贵司按照采购文件追究责任，并采取包括但不限于以下措施：

1、在东莞市水务环境投资控股集团有限公司官网、东莞阳光网、东莞日报等媒体公开我司失信行为，并在贵司以后的招标采购项目评标时充分考虑我司的不良行为和履约问题；

2、上报东莞市市场监督管理局等相关部门，要求将我司列入重点监管名单，并向广东省国资委进行通报，按相关规定进行处理。

3、我司郑重承诺：以采购人在报价文件开封当日通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，若我司被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，均视为无效报价资格，且我司对此不持任何异议，并自愿承担由此产生的一切法律责任。

由此产生的不利影响与经济损失均由我司自行承担，与贵司无关。

供应商：（盖公章）

日期：   年   月   日

3、营业执照

4、一份或以上系统信息化建设项目合同扫描件

5、最近3年报价人牵涉的其他（失信和违法）处罚说明；

最近3年报价人牵涉的其他（失信和违法）处罚说明

| 事项名称 | 认定时间 | 处罚期届满异常名录信息失效时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否被认定为失信被执行人 |  |  |  |
| 是否被认定为重大税收违法失信主体 |  |  |  |
| 是否被认定为政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |  |

备注：

- 根据报价人的实际情况自行编写，无相关事项的，在“认定时间”列填“无”；若受到相关处罚的应附处罚相关材料复印件；若出现相关处罚的处罚期满,但处罚公示没有及时更新的情况,报价人须提供相关材料(复印件)佐证。表格未填写的，视为无相关情况。

（2）上述行政处罚信息，以采购人在报价文件开封当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，报价人对此无异议。

供应商：（盖公章）

日期：   年   月   日